Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TerraFoco — Sistema de Análisis Geoespacial para la Focalización Territorial de la Inversión Pública. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Análisis y levantamiento de requerimientos. • Desarrollo de soluciones tecnológicas. • Gestión de la información y de datos. • Aseguramiento de la calidad del software. • Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Modelo espacial en PostgreSQL/PostGIS particionado por región, de modo que agregar una región es insertar una fila. • Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos. Vistas que calculan el índice de pertinencia en la consulta y migraciones versionadas. • Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información. Procesamiento raster a 30 m de toda la región (cerca de 3,7 GB de datos del motor) para obtener indicadores por comuna. • Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos. Motor de ingesta y cálculo en Python, API en FastAPI y visor en MapLibre GL JS. • Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos y estándares de la industria. Arquitectura de núcleo común con tres módulos, documentada como vista 4+1. • Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. Sistema desplegado en la nube que actualiza sus fuentes solo, según calendario. • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. Análisis del proceso de focalización del SIRSD-S y del vínculo entre el factor P de RUSLE y las prácticas que financia. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Scrum con sprints de tres semanas, registro de riesgos y priorización de alcance declarada desde el inicio. • Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno. El cruce entre degradación medida e inversión ejecutada no lo realiza ninguna plataforma pública existente. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema Chile cuenta con información satelital pública sobre la degradación de sus suelos, la exposición a inundaciones y la condición térmica de sus ciudades, y el Estado invierte en intervenir esos territorios. Sin embargo, el dato ambiental y el dato de inversión residen en sistemas separados y no se cruzan. El proyecto aborda la pregunta: ¿la inversión pública está llegando a los territorios donde el problema es más severo, según la evidencia satelital disponible? Sin esa respuesta, la asignación territorial de recursos no puede evaluarse ni justificarse con evidencia objetiva. El caso central es el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), creado por la Ley N° 20.412 (Ministerio de Agricultura de Chile, 2010) y ejecutado por INDAP y el SAG. El fundamento del cruce está en el propio modelo científico: en la ecuación RUSLE (Renard et al., 1997), el factor P representa las prácticas de conservación de suelo, que es exactamente lo que financia el programa. Relevancia para la profesión El problema no es la falta de datos sino su integración: las fuentes se distribuyen en formatos especializados (GeoTIFF, shapefile, servicios WMS/WFS) y los geoportales nacionales permiten ver capas, pero no calculan indicadores ni cruzan información de distinta naturaleza. Resolverlo exige ingeniería de datos, bases de datos espaciales, desarrollo de software y análisis estadístico, que son áreas propias de la Ingeniería en Informática aplicadas a la gestión pública. Ubicación Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con sus 33 comunas. Es una región de fuerte vocación agrícola, con un secano costero, un valle central regado y un frente cordillerano, lo que permite contrastar territorios con condiciones de erosión y de inundación muy distintas. La arquitectura permite extender el análisis al resto del país; para el módulo de suelos, el techo es la cobertura del Inventario Nacional de Erosión (Centro de Información de Recursos Naturales, 2024), que llega hasta Los Lagos. A quiénes afecta A los encargados de programas públicos de INDAP y del Ministerio de Agricultura, que deciden dónde focalizar la inversión; a los pequeños productores agrícolas cuyos suelos se degradan; y, en los módulos secundarios, a los municipios y habitantes expuestos a inundación o con déficit de áreas verdes. Aporte de valor • Primer cruce, con estas fuentes, entre la erosión medida y la ejecución del SIRSD-S 2012–2025 en las 33 comunas de la región. • Con la línea base de CIREN, el índice identifica 6 de 27 comunas con brecha alta o crítica: Lolol, Navidad, Peumo, Coinco, Pumanque y Las Cabras. Cerrar esa brecha requeriría unas 49.600 UF, cerca del 95 % de lo que el programa paga en un año promedio en toda la región. • Las comunas más erosionadas concentran el 61,4 % de la superficie con erosión severa, pero recibieron el 47,3 % del incentivo en 2012–2018 y el 45,6 % en 2019–2025: la focalización no mejoró en el período. • En la Fase 1 se midió que en 2021 el programa bonificó 1.260 ha sobre cerca de 1,39 millones de hectáreas de suelo evaluable en la región, un 0,09 %. Con recursos tan escasos frente al problema, dónde se asignan determina su impacto. • Un visor web, publicado en https://terrafoco.tech, que permite a usuarios sin formación en sistemas de información geográfica consultar estos resultados, descender desde el promedio comunal al detalle de 30 metros y revisar la susceptibilidad a inundación y el déficit de áreas verdes. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma de análisis geoespacial que genere indicadores de diagnóstico territorial a partir de datos satelitales y geoespaciales públicos, y evaluar con ella la pertinencia territorial de la inversión pública en recuperación de suelos, comparando el estado de degradación estimado mediante teledetección con la ejecución del programa SIRSD-S. Objetivos específicos • 1. Construir una base de datos espacial que integre los límites administrativos, los indicadores de degradación y los registros de ejecución del programa, con trazabilidad del origen. • 2. Implementar un motor de procesamiento que estime la pérdida de suelo por comuna aplicando el modelo RUSLE sobre datos satelitales y climáticos de acceso público. • 3. Incorporar los registros de ejecución del programa SIRSD-S, agregados por comuna, distinguiendo el nivel de precisión de cada fuente. • 4. Definir y calcular un índice de pertinencia territorial que exprese la brecha entre la necesidad medida y la inversión recibida en cada comuna. • 5. Validar los resultados del modelo contra el inventario de erosión del CIREN, estableciendo y declarando su dominio de validez. • 6. Desarrollar un visor cartográfico que permita explorar los resultados a escala regional y descender al detalle intracomunal. • 7. Desarrollar el módulo de susceptibilidad a inundaciones mediante análisis multicriterio sobre derivados del modelo de elevación, contrastándolo con los registros históricos de eventos. • 8. Desarrollar el módulo de condición térmica urbana, generando un indicador de temperatura superficial y de déficit de áreas verdes por habitante. • 9. Documentar el sistema de modo que un tercero pueda reproducir el análisis y extenderlo a otras regiones y otros ámbitos temáticos. Cumplimiento: los objetivos 1 a 8 están cumplidos y validados; el 9 está avanzado, con la documentación versionada junto al código. |
| 3. Metodología | El proyecto aplicó una metodología dual: CRISP-DM (Chapman et al., 2000) para el ciclo analítico y Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) para la gestión del desarrollo. CRISP-DM: fases aplicadas • Comprensión del negocio: definición de la pregunta de investigación y del vínculo entre el factor P de RUSLE y las prácticas que financia el SIRSD-S, con orientación técnica del departamento de datos de INDAP. • Comprensión de los datos: verificación empírica de cada fuente antes de programar. Mostró que CIREN ya calcula la erosión, lo que reorientó el aporte hacia el cruce con la inversión. • Preparación de los datos: reproyección, remuestreo a 30 m y recorte a la región; ETL de la serie del SIRSD-S agregada por comuna, sin datos personales, y convertida a UF. • Modelado: RUSLE con sus cinco factores, índice de pertinencia, análisis multicriterio de inundación e indicadores urbanos. • Evaluación: contraste con referencias independientes (CIREN, eventos históricos de DesInventar (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], s.f.), entrega oficial de INDAP, SIEDU). Esta fase obligó a volver a modelado en dos ocasiones: la recalibración del índice de inundación y la definición de un dominio de validez para la erosión. • Despliegue: API REST, visor web y servidor en la nube con actualización automática de las fuentes. Scrum: organización Sprints de tres semanas, historias de usuario en formato «Como… quiero… para…» con criterios de aceptación, estimación en story points y priorización MoSCoW sobre ocho épicas. Roles: Carla Morales como Product Owner, Bastián Cárcamo como Scrum Master y los tres integrantes como equipo de desarrollo. Se declararon dos adaptaciones: reuniones de seguimiento tres veces por semana y un Product Owner interno al equipo. Pertinencia CRISP-DM es pertinente porque el núcleo del proyecto es analítico y exige evaluar los resultados contra una referencia independiente antes de darlos por válidos; ese requisito es el que permitió detectar y corregir los errores del modelo. Scrum es pertinente porque el alcance tenía incertidumbre (disponibilidad de datos de terceros) y entregaba incrementos demostrables en cada sprint, con una priorización explícita para recortar alcance sin tocar el resultado central. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas • Definición del proyecto y fuentes (semanas 1 a 4): problema, alcance, objetivos y verificación de disponibilidad de datos. • Infraestructura y modelo de datos (semanas 3 a 5): entorno con Docker y esquema PostGIS. • Carga de cartografía y línea base (semanas 4 a 7): límites comunales e inventario de erosión de CIREN. • Motor de cálculo RUSLE (semanas 6 a 11): factores R (CR2MET; Boisier et al., 2018), K (SoilGrids; Poggio et al., 2021), LS (NASADEM), C (NDVI de Sentinel-2) y P. • Ingesta del SIRSD-S (semanas 7 a 9): serie 2012–2025 validada contra la entrega oficial de INDAP. • Índice de pertinencia y API (semanas 8 a 11) y visor cartográfico (semanas 9 a 13). • Validación del modelo (semanas 10 a 14), módulos de inundación y ciudades (semanas 12 a 15) y despliegue en la nube. • Exportación de reportes, plan de pruebas y validación con usuarios (semanas 10 a 14) Facilitadores • Una arquitectura con núcleo común: la ingesta, normalización y almacenamiento son los mismos para los tres módulos, lo que permitió adelantar los módulos secundarios. • Contenedores Docker que dieron a todo el equipo las mismas versiones de GDAL, PROJ y PostGIS. • Documentación versionada junto al código desde el inicio y la orientación técnica de INDAP. Dificultades • El servidor de CIREN limita las descargas por ráfaga. • La ecuación de erosividad de Renard y Freimund (1994) sobreestima la erosión en regímenes de lluvia sobre los 1.000 mm anuales: en seis comunas precordilleranas el modelo daba valores entre 20 y 300 veces mayores que CIREN. • La primera versión del índice de inundación clasificaba los eventos históricos peor que el azar (ρ de Spearman −0,16). • La descarga masiva del USGS (Landsat) requiere una aprobación previa que no llegó a tiempo, y la creación del servidor falló en Azure y en Oracle Cloud. Ajustes realizados • Reintentos con espera creciente en la descarga de CIREN. • Dominio de validez declarado para la erosión, con un umbral físico de erosividad (R = 2.000 MJ·mm/(ha·h·año)) fijado antes de validar. Dentro del dominio, 27 de 33 comunas coinciden en orden con CIREN (ρ ≈ +0,67). • Recalibración del índice de inundación con pesos declarados de antemano: el 68 % de los eventos cae en comunas de susceptibilidad alta o muy alta, frente a un 52 % esperable por azar. • Temperatura superficial desde ECOSTRESS en lugar de Landsat; áreas verdes por zona censal en lugar de unidad vecinal; despliegue en Google Cloud. |
| 5. Evidencias | • Repositorio de entrega: https://github.com/Baisuke/TerraFoco, con el código del motor, la API, la base de datos y el visor, y el historial de aportes de cada integrante. • Sistema en funcionamiento: https://terrafoco.tech, con datos reales servidos desde la base del servidor y actualizados automáticamente. • Documentación (carpeta docs/): perfil, arquitectura 4+1 (incluida la vista física del despliegue), casos de uso UML, proceso BPMN, backlog Scrum, requerimientos con trazabilidad, carta Gantt, plan de usabilidad, referencias y un documento por módulo con su validación. • Almacenamiento de datos: esquema PostGIS, migraciones versionadas, semillas de datos y respaldo de la base. • Calidad: alrededor de 270 pruebas automatizadas del motor más las de la API, y los resultados de validación contra CIREN, eventos históricos e INDAP. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Hasta este punto del proyecto, nuestros intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteamos al comienzo de la asignatura: trabajar con datos que sirvan para decidir algo y armar bien la estructura que los sostiene. Las áreas que más nos atraen siguen siendo la gestión de la información y el análisis de datos, seguidas del aseguramiento de la calidad y la integración de sistemas. El proyecto no cambió esos intereses, pero sí los confirmó con experiencia concreta. En la Fase 1 dijimos que nos interesaba el punto donde se juntan tres cosas: integrar fuentes muy distintas sin perder el rastro de cada dato, convertirlas en un indicador que se entienda y poder decir con fundamento que ese indicador es confiable. En la Fase 2 hicimos exactamente eso. Integramos datos satelitales, climáticos, de suelo, administrativos y la serie histórica del programa SIRSD-S 2012–2025, y llevamos cada dato a una base espacial con bitácora de origen. Con eso construimos un índice de pertinencia que identifica las comunas con mayor brecha entre la erosión y la inversión recibida. Además, lo validamos contra fuentes independientes antes de darlo por bueno. La parte de validación fue la que más nos enseñó. La primera versión del índice de inundación clasificaba los eventos históricos peor que el azar, y solo lo descubrimos porque lo medimos. Recalibrarlo con evidencia y declarar los límites del modelo, en vez de esconderlos, nos mostró que el valor de un indicador está en que se pueda defender y no en que se vea bien. También avanzamos en las debilidades que reconocimos al inicio. Procesamos rásteres de toda la región a 30 metros, gestionamos el proyecto con plazos y riesgos concretos y terminamos con un sistema desplegado en la nube que actualiza sus datos solo. Eso nos acercó al tipo de trabajo que queremos hacer: productos completos, entendiendo el sistema entero y no solo una parte. Nos gustaría seguir profundizando en la ingeniería de datos, en particular en la construcción de procesos que integran fuentes heterogéneas de forma automática y trazable. También queremos profundizar en el análisis geoespacial, en la validación de modelos y en la puesta en producción de sistemas en la nube. Nos proyectamos en roles de ingeniería o análisis de datos, en organismos públicos, consultoras o empresas que necesiten transformar información dispersa en indicadores para tomar decisiones, como el sector agrícola, el medioambiental o la gestión territorial. El proyecto nos deja evidencia concreta de lo que sabemos hacer: un repositorio con su historial, una base de datos poblada, un sistema en funcionamiento en https://terrafoco.tech y un informe que declara con claridad hasta dónde alcanza el modelo. |

Referencias

Boisier, J. P., Alvarez-Garreton, C., Cordero, R. R., Damiani, A., Gallardo, L., Garreaud, R. D., Lambert, F., Ramallo, C., Rojas, M., & Rondanelli, R. (2018). Anthropogenic drying in central-southern Chile evidenced by long-term observations and climate model simulations. Elementa: Science of the Anthropocene, 6, 74.

Centro de Información de Recursos Naturales. (2024). Inventario Nacional de Erosión de los Suelos de Chile [Conjunto de datos]. https://inventarioerosion.ciren.cl

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Ministerio de Agricultura de Chile. (2010). Ley N° 20.412: Establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Poggio, L., de Sousa, L. M., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Kempen, B., Ribeiro, E., & Rossiter, D. (2021). SoilGrids 2.0: Producing soil information for the globe with quantified spatial uncertainty. SOIL, 7(1), 217–240.

Renard, K. G., & Freimund, J. R. (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. Journal of Hydrology, 157(1–4), 287–306.

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Agriculture Handbook No. 703). United States Department of Agriculture.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game. https://scrumguides.org

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (s.f.). DesInventar Sendai: Sistema de inventario de efectos de desastres [Base de datos]. https://www.desinventar.net