|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, e incluso adelanté algunas. Las actividades a mi cargo eran la infraestructura y el modelo de datos, la carga de cartografía y de la línea base de CIREN, el motor de cálculo RUSLE (junto con Antonio) y la validación del modelo. Las cuatro están completadas. Además, asumí una actividad que no estaba en el plan: publicar el sistema en un servidor en la nube, que hoy funciona en https://terrafoco.tech y actualiza sus datos solo. Como Scrum Master también me tocó facilitar las reuniones y seguir los impedimentos del equipo. Me facilitó: usar contenedores Docker para que los tres tuviéramos el mismo entorno, calcular y guardar cada factor de RUSLE por separado para avanzar, aunque faltara una fuente, y mantener la documentación junto al código. Me dificultó: el servidor de CIREN limita las descargas y respondía con error tras varias consultas seguidas; la ecuación de erosividad sobreestima la erosión en la precordillera; y para el despliegue, Azure y Oracle Cloud no me permitieron crear el servidor.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Mi forma de enfrentarlas ha sido medir primero y decidir con evidencia: • Para las descargas de CIREN implementé reintentos con espera creciente y pausas entre cuencas, y el sistema no guarda corridas con cuencas fallidas. • Para la erosividad fijé un umbral físico a partir de la calibración de la ecuación y declaré seis comunas precordilleranas fuera del dominio de validez, en vez de mostrar valores poco confiables. Dentro del dominio, el cálculo coincide en orden con CIREN en 27 de 33 comunas. • Para el servidor probé Azure y Oracle Cloud, y cuando ninguno funcionó lo desplegué en Google Cloud con dominio propio y HTTPS. Para lo que queda, planeo automatizar la ejecución de las pruebas en GitHub Actions y mantener el servidor estable hasta la defensa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Las actividades a mi cargo están terminadas y validadas, y el sistema quedó publicado para que la docente y la contraparte lo usen con un enlace. Destaco que no di por bueno el cálculo de erosión sin contrastarlo con CIREN, y que cuando no funcionó en la precordillera lo declaré en vez de esconderlo. Podría mejorar en automatizar antes la ejecución de las pruebas y en dejar registro escrito de cada revisión de sprint, que como Scrum Master me corresponde.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dos inquietudes que me gustaría plantear a la docente: • ¿Es suficiente declarar seis comunas fuera del dominio de validez del modelo de erosión, o se espera que intente un método alternativo para ellas? • ¿Es aceptable usar una escala logarítmica para normalizar la inversión por hectárea en el índice de pertinencia? La inversión varía dos órdenes de magnitud entre comunas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir las actividades: cada integrante trabaja en un eje técnico distinto y el avance ha sido parejo. Sí hay actividades nuevas o sin responsable que conviene asignar: • Automatizar la ejecución de las pruebas en GitHub Actions y mantener el servidor hasta la defensa: me propongo para ambas. • Exportación de reportes y corrección de los hallazgos de la auditoría de términos y unidades • Coordinar las sesiones de usabilidad con tres personas externas

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva. En la retroalimentación de la Fase 1 la docente destacó que nos vemos coordinados y que la arquitectura estaba muy bien explicada, y eso refleja cómo trabajamos. Aspectos positivos: roles claros (Carla como Product Owner, yo como Scrum Master y ejes técnicos diferenciados), reuniones de sincronización tres veces por semana y documentación compartida en el repositorio. Aspectos por mejorar: asignar desde el inicio un responsable a cada actividad, porque algunas quedaron sin nombre en el plan, y dejar registro escrito de cada revisión de sprint.