# Definition of Ready y Definition of Done

Dos acuerdos del equipo que fijan cuándo una historia puede entrar a un sprint y cuándo puede darse por terminada. Se aplican a todas las historias del backlog.

Versión 2 — 05-10-2026. Reemplaza la versión de Fase 1 (docs/05, §8). Los cambios y su motivo están en la sección 4.

## 1. Definition of Ready (DoR)

Una historia entra al sprint solo si:

- ☐ Está redactada como Como… quiero… para….

- ☐ Tiene criterios de aceptación verificables.

- ☐ Está estimada por el equipo en story points (≤ 8; si es 13, se divide).

- ☐ No depende de una historia sin terminar.

- ☐ Las fuentes de datos que necesita están verificadas: se descargó al menos una muestra, no basta con que el portal diga que existe.

- ☐ Si nació como trabajo emergente, fue agregada al backlog antes de programarla, no después.

## 2. Definition of Done (DoD)

Una historia está terminada solo si cumple todo lo siguiente.

### Código

- ☐ Está fusionado en main mediante pull request o merge revisado por al menos otro integrante.

- ☐ No deja defectos conocidos sin registrar en el backlog.

- ☐ No versiona credenciales ni datos personales (el .env nunca se sube).

### Pruebas

- ☐ Si calcula un indicador o transforma datos, tiene prueba automatizada en motor/tests o api/tests.

- ☐ La suite completa pasa (pytest en motor/ y en api/).

- ☐ Si cambia el esquema, lo hace con una migración numerada en bd/migraciones/, nunca a mano.

### Datos y validez

- ☐ Toda cifra que muestra el sistema indica su unidad de medida.

- ☐ Ningún dato se inventa ni se rellena: si falta una fuente, el resultado se marca sin información o precisión reducida.

- ☐ Si la historia produce un indicador, declara cómo se validó o por qué aún no se valida.

### Documentación y demostración

- ☐ La documentación afectada en docs/ quedó actualizada (incluido el estado de los requerimientos en docs/15).

- ☐ Se demostró en la Sprint Review con el sistema corriendo, no con capturas.

## 3. Definición de terminado del incremento (sprint)

Además de las historias, el incremento del sprint está terminado si:

- ☐ El sistema se levanta desde cero con docker compose up -d y bash herramientas/inicializar.sh.

- ☐ La copia portable o el despliegue público muestran la versión del sprint.

- ☐ El backlog, el sprint backlog y la retrospectiva quedaron registrados en docs/sprints/sprint-N/.

## 4. Qué cambió respecto de la versión 1 y por qué

| Cambio | Motivo (evidencia) |
| --- | --- |
| DoR exige registrar el trabajo emergente antes de programarlo | En los sprints 1 y 2 se construyeron 60 puntos que no estaban en el backlog; hubo que incorporarlos a posteriori |
| DoR exige fuentes verificadas con una muestra | Tres historias cambiaron de fuente en el Sprint 2 al descubrir que la planificada no servía (Landsat, SENAPRED, unidades vecinales) |
| DoD pide que la suite completa pase y que los cambios de esquema sean migraciones | La migración 012 rompió POST /fuentes (error 500), corregido en f10deed; una suite corriendo en cada push lo habría detectado (HU-43) |
| DoD prohíbe datos inventados o escritos a mano | El panel mostraba una «CIREN 2010» y cifras escritas a mano, corregidas el 22-09 (42308a6, 80fafd8) |
| DoD exige actualizar docs/15 | El documento de requerimientos sigue con estado «al cierre de la semana 4» |