# Plan y resultados de pruebas

Documento del equipo que reúne cómo se prueba TerraFoco, qué cubren las pruebas automatizadas, cómo se validaron los modelos y qué queda pendiente. Complementa la Definition of Done (documento 04), que exige una prueba automatizada para toda historia que calcule un indicador o transforme datos.

Versión 1, 23-10-2026. Responsable del plan de pruebas: Carla Morales (Product Owner). Código y resultados: repositorio Fase2/Evidencias Proyecto.

## 1. Objetivo y alcance

Las pruebas buscan responder tres preguntas distintas, y cada una necesita un tipo de prueba diferente:

| Pregunta | Tipo de prueba | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| ¿El código hace lo que dice? | Pruebas automatizadas unitarias y de contrato (pytest) | motor/tests, api/tests |
| ¿Los resultados son correctos en el mundo real? | Validación de los modelos contra referencias independientes (fase de evaluación de CRISP-DM) | motor/validar.py, motor/indicadores/validar_inundacion.py, docs/13-modulo-inundaciones.md |
| ¿Un usuario sin formación técnica entiende el sistema? | Prueba de usabilidad con usuarios externos | docs/16-plan-de-usabilidad.md |

Queda fuera del alcance la prueba de carga: el sistema está pensado para pocos usuarios simultáneos (funcionarios de INDAP y equipos municipales).

## 2. Estrategia

- Pruebas sin base de datos ni red siempre que se pueda. El motor separa el cálculo de la lectura de datos, de modo que casi todas sus pruebas usan rásteres y tablas pequeñas construidas en la propia prueba. Así la suite corre en segundos y en cualquier equipo.

- Pruebas de contrato de la API contra la base cargada. Las rutas que leen indicadores se prueban con la base levantada en Docker; si la base no está disponible, esas pruebas se omiten con un aviso en vez de fallar.

- Casos borde explícitos. Comunas sin un factor, rásteres en grados en vez de metros, cobertura insuficiente, empates en los rangos, estados inválidos en el catálogo de fuentes, escrituras sin clave.

- Validación por rangos (Spearman). Los modelos se aceptan si ordenan las comunas como la referencia independiente, porque los valores absolutos de dos fuentes distintas no son comparables. La significancia se obtiene por permutaciones.

- Criterios declarados de antemano. Los umbrales y los juegos de pesos se fijaron antes de medir, para no ajustar el modelo a los mismos datos con que se evalúa.

## 3. Entorno y ejecución

Las pruebas corren dentro de los mismos contenedores que el sistema, con las mismas versiones de las bibliotecas geoespaciales:

docker compose up -d
# Motor
docker exec -i terrafoco-programador python -m pytest tests -q
# API
docker compose exec -T api python -m pytest tests -q

## 4. Inventario de pruebas automatizadas

Total: 366 pruebas (270 del motor y 96 de la API).

Motor (motor/tests, 270 pruebas)

| Archivo | Qué verifica | N° |
| --- | --- | --- |
| test_areas_verdes.py | Áreas verdes (HU-19, RF-25): geometría de OSM, clasificación SIEDU y déficit | 9 |
| test_bitacora_fuente.py | La bitácora y el catálogo de fuentes hablan el mismo idioma | 6 |
| test_cauces.py | Red hídrica y distancia a cauces. Sin base de datos ni red | 3 |
| test_criterio_calibracion.py | El criterio con que el programador marca el índice como calibrado | 5 |
| test_ecostress.py | Pruebas del módulo de temperatura superficial | 9 |
| test_exposicion.py | Manzanas censales y equipamiento de OSM: lo que se lee de cada servicio | 9 |
| test_factores.py | Pruebas de los cinco factores de RUSLE | 36 |
| test_hidrologia.py | Derivados hidrológicos del DEM. Sin base de datos ni red | 5 |
| test_inundacion.py | Combinación del índice de susceptibilidad. Sin base de datos ni rásteres | 11 |
| test_localidades.py | Localidades: nombres propios y consulta al servicio del censo | 6 |
| test_mapa_calor.py | Clases del mapa de temperatura: lo que el visor lee de vuelta desde el PNG | 5 |
| test_programacion.py | Pruebas de la lógica de programación | 19 |
| test_rusle.py | Pruebas del modelo RUSLE. Son las únicas que se pueden escribir sin datos | 4 |
| test_sirsd.py | Pruebas del cargador del SIRSD-S | 17 |
| test_sirsd_serie.py | Serie del SIRSD-S y superficie erosionada: lo que alimenta el índice (013) | 9 |
| test_superficie_png.py | Superficie erosionada desde los PNG del visor (–desde-png) | 3 |
| test_terreno.py | Pruebas del paso de elevación a pendiente y de pendiente a LS | 22 |
| test_teselas.py | Teselas de valores: lo que MapLibre y el visor van a decodificar | 9 |
| test_validar.py | Pruebas de la validación contra la línea base | 16 |
| test_variables_inundacion.py | Las variables del índice de inundación que lee el visor | 7 |
| test_worldcover_poblacion.py | Superficie agrícola (WorldCover) y población censal urbana y rural | 5 |
| test_zonal.py | Pruebas de la agregación de ráster por comuna | 10 |

API (api/tests, 96 pruebas)

| Archivo | Qué verifica | N° |
| --- | --- | --- |
| test_areas_verdes.py | Déficit de áreas verdes (/urbano/areas-verdes), contra la base cargada | 7 |
| test_ejecuciones.py | Pruebas de la bitácora de ejecuciones (UC-12), de solo lectura | 4 |
| test_exposicion.py | Exposición (manzanas y equipamiento), red hídrica y lluvia pronosticada | 14 |
| test_factores.py | Factores RUSLE por comuna (/comunas/factores): los medidos, no derivados | 4 |
| test_focalizacion.py | Brecha en UF y focalización por año (focalizacion.py y sus rutas) | 13 |
| test_fuentes.py | Pruebas del catálogo de fuentes (UC-10), el único endpoint que escribe | 11 |
| test_localidades.py | Ciudades y pueblos: el GeoJSON que dibuja el visor de inundaciones | 4 |
| test_pertinencia_sirsd.py | Pertinencia con la serie del SIRSD-S (migración 013) y la serie por comuna | 8 |
| test_salud.py | Prueba del endpoint de salud. No requiere base de datos | 2 |
| test_seguridad.py | Autenticación de las escrituras (RF-31, RNF-19), sin tocar la base | 9 |
| test_terreno.py | NDVI y pendiente por comuna (/comunas/terreno), de solo lectura | 5 |

## 5. Resultados de la ejecución

Ejecución del 23-10-2026 sobre el código del repositorio de entrega, con Python 3.12 y las versiones fijadas en requirements.txt, sin base de datos levantada:

| Suite | Pruebas | Aprobadas | Fallidas | Omitidas | Motivo de las omitidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 270 | 269 | 0 | 1 | Necesita la carpeta /bd montada (solo existe dentro del contenedor) |
| API | 96 | 48 | 0 | 48 | Requieren PostgreSQL con los datos cargados |
| Total | 366 | 317 | 0 | 49 |  |

Las 48 pruebas de la API que leen la base se ejecutan con docker compose exec -T api python -m pytest tests -q en el entorno completo. Las que no dependen de la base (salud, seguridad de las escrituras y validación de entradas del catálogo de fuentes) pasaron todas.

## 6. Validación de los modelos

### 6.1 Erosión propia contra el inventario de CIREN

- Pregunta: ¿el cálculo propio con RUSLE ordena las comunas como el inventario oficial de erosión de CIREN?

- Resultado: ρ de Spearman ≈ −0,04 sobre las 33 comunas, pero ≈ +0,67 sobre las 27 comunas dentro del dominio de validez.

- Decisión: la ecuación de erosividad sobreestima la erosión en la precordillera. En vez de ocultarlo, se fijó un umbral físico (R ≤ 2.000) y las comunas fuera de él se marcan como fuera del dominio de validez (RNF-08). El barrido completo de umbrales se imprime para mostrar que el resultado no depende de acertar un número.

- Comando: python -m validar.

### 6.2 Índice de inundación contra eventos históricos

Referencia: 63 eventos con comuna en O’Higgins registrados en DesInventar (UNDRR, alimentado por ONEMI), 1970 a 2014.

| Medida | Pesos iniciales | Pesos recalibrados |
| --- | --- | --- |
| Eventos en comunas Alta o Muy alta | 59 % (el azar daría 61 %) | 68 % (el azar daría 52 %) |
| Mejora sobre el azar | −2 puntos | +17 puntos |
| Spearman índice vs. n° de eventos | −0,16 | +0,36 a +0,41 |

La primera versión ordenaba las comunas peor que el azar. Se recalibró con juegos de pesos definidos de antemano, no con una optimización, porque optimizar seis pesos contra 63 eventos en 33 comunas daría un ajuste perfecto y falso.

Criterio automático. El programador solo marca el índice como calibrado si más del 50 % de los eventos cae en Alta o Muy alta, la mejora sobre el azar es de al menos 10 puntos y ρ es positivo (test_criterio_calibracion.py).

Límites declarados: la validación es en muestra, 33 comunas hacen que diferencias de ρ menores a 0,15 sean ruido, los eventos vienen de prensa y sobrerrepresentan comunas pobladas, y 1982 concentra 31 de los 63 eventos (se reporta también sin ese año).

## 7. Requerimientos no funcionales verificados por pruebas

| Requerimiento | Cómo se verifica |
| --- | --- |
| RNF-03 · El ráster no agota la memoria | Revisión de código: zonal lee el ráster por ventanas comunales, nunca completo |
| RNF-04 · Tolerancia a fallos del origen | ingesta/ciren.py: 5 reintentos con espera creciente y pausa entre cuencas |
| RNF-05 · Sin indicadores con datos parciales | test_programacion.py: una tarea queda bloqueada si falló la tarea de la que depende |
| RNF-07 · Sin datos inventados por falta de cobertura | test_zonal.py: sin cobertura el valor queda vacío, nunca en cero |
| RNF-08 · Dominio de validez declarado | test_sirsd_serie.py: las 6 comunas fuera del dominio quedan marcadas |
| RNF-15 · El visor se degrada por niveles | Verificación manual: sin API, el visor muestra la cartografía y los datos embebidos |
| RNF-19 · Escrituras autenticadas | test_seguridad.py: sin clave responde 401; sin clave configurada responde 503 |
| RNF-20 · Pruebas ante cada cambio | Suite completa exigida por la Definition of Done antes de fusionar a main |

## 8. Defectos encontrados gracias a las pruebas y a la validación

| Defecto | Cómo se detectó | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Rásteres en grados producían pendientes erradas por un factor cercano a 100.000, sin ningún error visible | Revisión de valores; hoy lo cubre test_rechaza_raster_en_grados | zonal rechaza los rásteres que no están proyectados en metros |
| Una carga contaminada sobrescribió valores correctos | Revisión de los factores por comuna | La tabla de factores nunca sobrescribe: cada recálculo inserta una versión nueva (RNF-06) |
| El índice de inundación ordenaba peor que el azar | Validación contra DesInventar | Recalibración con pesos declarados de antemano (sección 6.2) |
| El servidor de CIREN cortaba las descargas tras varias consultas | Ingesta fallida a mitad de corrida | Reintentos con espera creciente, pausa entre cuencas y ninguna corrida se guarda con cuencas fallidas |
| La erosividad sobreestimaba la erosión en la precordillera | Validación contra CIREN | Dominio de validez con umbral físico (sección 6.1) |

## 9. Prueba de usabilidad

Plan completo en docs/16-plan-de-usabilidad.md. Cierra la HU-24 y el RNF-12.

- Participantes: tres personas ajenas al equipo, con perfil de usuario real (territorio o gestión pública, no informática).

- Tareas: (1) encontrar la comuna con mayor brecha entre erosión e inversión, (2) comparar dos fuentes, (3) llevarse los datos.

- Criterio de aprobación: las tres personas completan las tres tareas sin ayuda, ningún término técnico queda sin explicación y ninguna cifra queda sin unidad.

- Estado: la auditoría de términos y unidades (criterios C2 y C3) ya se hizo. Las sesiones con usuarios (criterio C1) están pendientes y se realizarán antes de la presentación de resultados, para alcanzar a corregir lo que surja.

## 10. Pendientes

- Realizar las tres sesiones de usabilidad y registrar sus resultados.

- Automatizar la ejecución de la suite en GitHub Actions ante cada cambio.

- Registrar el resultado de las 48 pruebas de la API con la base cargada en cada Sprint Review.