# Sprint Reviews — TerraFoco

Revisiones de sprint con la docente guía. Corte: 05-10-2026.

## Sprint 1 — Sprint Review

Completar por el equipo: la columna ¿Aceptada? y la retroalimentación de la docente no quedaron registradas en su momento. Lo demás sale del repositorio.

Fecha: viernes 18-09-2026 · Asistentes: equipo y docente guía

| ID | Historia | Qué se demuestra | ¿Aceptada? |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Erosión por comuna con RUSLE | python -m calcular: tabla de las 33 comunas con sus cinco factores |  |
| HU-12 | Comparación con CIREN | Las seis comunas fuera del dominio de validez y su fundamento |  |
| HU-13, HU-14 | Índice de pertinencia y ranking | /pertinencia en la API y la pantalla de pertinencia |  |
| HU-20 a HU-22 | Visor, capas y ficha comunal | Navegación del visor con cartografía real de la región |  |

### Punto central del incremento

El dominio de validez es un resultado negativo: el modelo no sirve en seis de las 33 comunas. Declararlo es lo que permite confiar en el resto.

### Retroalimentación recibida

### Trabajo que siguió en el Sprint 2 (según el repositorio)

- La inversión de un solo año se reemplazó por la serie 2012–2025 del SIRSD-S (HU-34).

- Se quitaron del visor los datos de ejemplo y las cifras escritas a mano (22-09).

## Sprint 2 — Sprint Review

Preparada el 05-10 para la revisión del viernes 09-10. Completar la columna ¿Aceptada? y la retroalimentación el mismo día.

Fecha: viernes 09-10-2026 · Asistentes: equipo y docente guía

| Historias | Qué se demuestra | ¿Aceptada? |
| --- | --- | --- |
| HU-07, HU-08, HU-34, HU-35 | Pantalla de pertinencia con la inversión 2012–2025 en UF por hectárea erosionada y su evolución anual |  |
| HU-15, HU-16, HU-17, HU-37 | Visor de inundaciones: índice, explorador de pesos, eventos históricos y población expuesta |  |
| HU-18, HU-19 | Ciudades: temperatura por celda y déficit de áreas verdes por zona censal |  |
| HU-36 | Ficha comunal con detalle a 30 m y modelo 3D |  |
| HU-23, HU-40 | Exportar CSV/KML y «Mis predios» con un CSV de ejemplo |  |
| HU-32, HU-33 | Catálogo de fuentes: cambio de estado con clave de administración |  |
| HU-39 | El sistema corriendo desde la copia portable |  |

### Retroalimentación recibida

### Qué entra al backlog a partir de la revisión